## Slide 1
Von Felix Kalley, Markus Bosek und Christian Winkler

## Slide 2: Gliederung
Ist-Zustand
Aufgabenverteilung
Aufgetretene Probleme
Ziele bis zum nächsten Sprint-Review

## Slide 3: Ist-Zustand
Player Controller ☑
Bewegen, Umschauen
Springen
Ducken
Aufheben von Blöcken
 Alles fehlerfrei und „flüssig“

## Slide 4: Ist-Zustand
Bug-Fixes bei der Physik ☑
Weitestgehend realitätsnahe Physik (Fallen, Springen, Kollisionen)
Kollisionserkennung verbessert
Keine Clipping-Fehler mehr

## Slide 5: Ist-Zustand
Erste fertige Level ☑
Level 1 – 8 modelliert
Level 1 – 3 implementiert und mit Spielmechaniken verbunden (siehe Demo)

## Slide 6: Ist-Zustand
Erste fertige Level ☑
Level 1 – 8 modelliert
Level 1 – 3 implementiert und mit Spielmechaniken verbunden (siehe Demo)
 Ist-Zustand = Soll-Zustand ☑

## Slide 7: Aufgabenverteilung bis Sprint #02
Markus Bosek: Programmierung
Einbindung der Level in Unity
Felix Kalley: Modellierung der Level
Christian Winkler: Modellierung der Level

## Slide 8: Aufgetretene Probleme
Level waren nur von einer Seite sichtbar
 Neuberechnung der Normalen
Diverse physikalische Probleme (Fallen, Geschwindigkeit während des Springens, Umsehen, Geschwindigkeit i.A., …)
 Lösung war auch oft ein langes Testen bestimmter Werte..
Kollisionsprobleme:
            Aufgehobene Würfe konnten durch Wände geschoben werden
            Bei der Kollision mit anderen Objekten wurde der Würfel dem Spieler aus der Hand geworfen
Bei ungünstigen Blickwinkeln konnte man durch Wände sehen
Viele weitere kleine Bugs (Clipping-Fehler, Teleportation unsauber..)
 Bei Fragen zur Lösung bitte an Markus wenden 

## Slide 9: Ziele bis zum Review #03
Verbesserungen und Ratschläge der Playtester umsetzen
Design:
Modellieren von #9 – 16
Einbinden von #4 – 8
Vervollständigen von #1 – 8
(Texturieren, mit Sounds versehen, …)
Programmieren:
Erster Prototyp der Dark-Matter-Gun
Laser und Laser-manipulierende Blöcke

## Slide 10: Vielen Dank!
  “If the laws of physics no longer apply in the future,
  God help you.”
- Announcer, Portal 2