## Slide 1
Von Felix Kalley, Markus Bosek und Christian Winkler

## Slide 2: Gliederung
Ist-Zustand
Aufgetretene Probleme
Aufgabenverteilung
Ziele bis zum nächsten Sprint-Review

## Slide 3: Ist-Zustand
Levelfortschritt und Assets ☑
Level 1 – 8 implementiert und mit Spielmechaniken verbunden (siehe Demo)
Erste fertige Texturen und Models (Schildbeschreibungen, Türen, Schalter, Laserblöcke, …)
Erste Spielereien mit dem Toon-Shader
Erweiterte Scripts (Trigger, Laser-Interaction, Türen, …)

## Slide 4: Ist-Zustand
Vollständige Sound-Liste ☑
Gehen, Laufen, Springen
Laserstrahlen
Kollisionen von Objekten
Schalterbetätigungen
Etc.

## Slide 5: Aufgetretene Probleme
Überlegungen der ersten „richtigen“ Level war schwerer als erwartet:
Zu schwierig? Zu leicht? Zu einfallslos? Zu nah am Vorbild?
 Keine Modellierung von Level 9 ff. möglich
 Erste Sketches stehen aber schon
Texturieren der Objekte funktioniert(e) oft nicht wie gewollt
Genau so wie mit den Shadern
Blender <-> Unity Workflow oft noch schwerfällig..
(Skalierung der Level, UV-Mapping, … )

## Slide 6: Aufgabenverteilung bis Sprint #03
Markus Bosek: Programmierung
Einbindung der Level in Unity
Felix Kalley: Asseterstellung:
 Levelmodellierung, 2D/3D Assets
Christian Winkler: Asseterstellung:
 Levelmodellierung, 3D Assets

## Slide 7: Ziele bis Sprint #04
Verbesserungen und Ratschläge der Playtester umsetzen
Design:
(!) Modellieren von #9 – 16
Einbinden von ersten weiteren Levels
Vervollständigen von #1 – 8
(Texturieren, Einsatz des Toon-Shaders, …)
Programmieren:
Voll funktionsfähige Dark-Matter-Gun

## Slide 8: Vielen Dank!
  “If the laws of physics no longer apply in the future,
  God help you.”
- Announcer, Portal 2